人工核实执行指导（详细版）

本文档告诉你每一项需要你亲自完成的事具体怎么做、做到什么程度、结果写在哪里。

总原则：所有核实结果必须写具体事实与数字（如"6/8 人反感广告"），不要写"已核实"。

免访谈路径（自轮次 10 起采用）：作业未强制访谈/问卷。采用此路径时：跳过"事项一/二"（问卷发放与统计），改为填写《03》第 4 节"假设逐条确认表"（A1~A10，逐条写真实判断与理由）；事项三~七照做。《05》~《08》问卷工具保留为可选项。

0. 总览：你要亲自完成的 7 件事

| # | 事项 | 产出 | 预计耗时 | 何时做 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发放调查问卷 | 回收答卷 ≥5 份（建议 8~10） | 准备 0.5 h + 回收 1~2 天 | 现在 |
| 2 | 统计结果并回填 | 《03》第 3、4 节填完 | 1 h | 回收后 |
| 3 | 亲测同类产品 | 《03》第 5 节 + 《04》附表 | 1 h | 现在 |
| 4 | 复核参考链接 | 《03》V-01 | 0.5 h | 现在 |
| 5 | 浏览器存储实测 | 《03》V-10 | 0.5 h | 现在 |
| 6 | 可用性测试 | 《03》V-12 | 1 h | 实现出可玩版本后 |
| 7 | 修订与定稿 | 三份文档定稿 | 1~2 h | 最后 |

1. 事项一：发放调查问卷（工具：《05_调查问卷.docx》）

1.1 三种发放方式（任选其一或组合）

方式 A：打印纸质（回收率最高）

- 打开 05_调查问卷.docx（Word/WPS 均可），检查排版；

- 打印 8~10 份（双面可省纸）；

- 课间/晚自习/宿舍发放，等对方当场填完收回。

方式 B：直接发文件 把 docx 发到宿舍群/班级群，对方填完发回。回收率较低，需逐个催。

方式 C：转问卷星（线上回收最快，推荐）

- 打开 wjx.cn 注册登录（免费版够用）；

- 创建问卷 → 从空白创建；

- 优先用 08_问卷星导入文本.txt 批量导入：问卷星 → 创建问卷 → 文本导入 → 全选复制《08》内容粘贴 → 导入后逐题核对题型；若导入解析失败，再按 05_调查问卷_文本版.md 逐题录入。题型对照如下：

| 题号 | 问卷星题型 | 设置 |
| --- | --- | --- |
| B1、B2、Q2、Q3、Q4、Q5、Q8、Q8-2、Q9、Q10、Q10-2、Q11、Q12、Q12-2、Q13、Q14 | 单选题 | 每道题设置"必答" |
| B3、Q1、Q6 | 多选题 | 必答 |
| Q7 | 多选题 | 必答 + 设置"最多可选 3 项" |
| Q15、Q16 | 填空题 | 可设为选答 |

- 发布 → 生成链接/二维码 → 发班级群、宿舍群、朋友圈；

- 回收后进入"分析下载"导出 Excel 用于统计。

重要：录入时题号与选项文字必须与《05》完全一致，否则统计时对不上 V-01~V-13。

1.2 回收目标与有效答卷

- 最少 5 份，建议 8~10 份；有效答卷 = 必答题全部作答；

- 记录总回收数 N，统计时用。

1.3 防偏差提醒（影响可信度）

- 不要在群里说"帮我证明某某设计是对的"；

- 不要向答题者解释题目背后想验证什么假设；

- 不要替别人代填。

2. 事项二：统计结果并回填（工具：《03》第 3、4 节）

2.1 统计方法

每道题做一张计数表，例如 Q7（N=8）：

| 选项 | 人数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 强制看广告 | 6 | 75% |
| 体力值限制 | 5 | 63% |
| 难度突然陡增 | 3 | 38% |
| … | … | … |

2.2 判定规则（统一标准）

| 支持假设的选项占比 | 结论 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 60% | 假设成立 | 《03》结果栏写"成立（x/N）" |
| 40%~60% | 部分成立 | 微调《01》对应设计（如放宽步数范围）并记录 |
| < 40% | 假设被推翻 | 修改《01》对应需求 + 《02》追加修订记录（见 2.4） |

2.3 各核实项判定对照表

| 核实项 | 假设 | 问卷题号 | 支持假设的选项 | 推翻时的处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-02 | AS-01 单局 5~10 分钟（已按 A1 修订） | Q2、Q4、Q5 | Q2 选②③ 或 Q5 选③④ | 调整 FR-05 步数范围（当前为 15~30） |
| V-03 | AS-02 反感广告/体力/内购 | Q7 + 亲测 | Q7 勾选"广告/体力/内购"占比高 | 反而更支持"无打扰"定位，无需改需求，结论写入 03 |
| V-04 | AS-03 以移动端为主（已修订：手机浏览器可接受） | Q6 | 勾选"手机浏览器"或"手机 App" | 已按 A3 修订为"移动端优先、网页版移动体验良好"，NFR-02b 覆盖 |
| V-05 | AS-04 本地排行榜够用 | Q8、Q8-2 | Q8-2 选②③ | 若选①"全网玩家"多 → 记录权衡：仍维持范围外，但在《01》9.2 补充用户诉求说明 |
| V-06 | AS-05 接受本地存档 | Q9 | 选①② | 若选③④多 → 《01》补充"云存档为已知缺口"，FR-11-7 提示文案加强 |
| V-07 | AS-06 道具系统有价值 | Q10、Q10-2 | Q10 选①② | 若 Q10 选③多 → FR-09 降级为 P3 |
| V-08 | AS-08 30 关足够 | Q11 | 选②③ | 若选④多 → 《01》注明"V1.0 30 关为基线，后续可扩展" |
| V-09 | AS-09 离线是卖点 | Q12、Q12-2 | Q12 选①② 或 Q12-2 选①② | 若普遍选"从不/不重要" → 弱化离线宣传语，功能保留 |
| V-11 | FR-17 分享优先级 | Q13 | 选①占比 ≥60% → FR-17 提到 P2；选③多 → 维持 P3 或删除 | 按占比调整优先级并记录 |
| V-13 | FR-05 限步数设计 | Q3 | 选①③ | 若选②多 → 增加"休闲模式"候选需求（V1.1）并记录 |

其他题用途：Q1 → 验证场景 SC-1/SC-2；Q14 → FR-15 音效默认设置参考；Q15/Q16 开放题 → 若同一诉求被 ≥3 人提及，可作为新增需求写入《01》并标注来源 SRC-F。

2.4 假设被推翻时的标准处理流程（示例）

示例：Q2 多数人选"9~15 分钟"→ AS-01 被推翻：

- 修改《01》FR-05：步数 15~25 → 18~30；AS-01 更新为"单局 9~15 分钟"；

- 在《02》第 4.2 节追加一行：

| M-9 | 步数范围 15~25 | 18~30 | 问卷 Q2：5/8 人（63%）选择 9~15 分钟单局（SRC-F）|

- 在《03》对应行"对《01》的影响"写：修订 FR-05/AS-01，见《02》M-9。

2.5 结果写法正反示例

| 写法 | 评价 |
| --- | --- |
| "已核实" | ❌ 无效，没有任何事实 |
| "成立" | ❌ 缺数据支撑 |
| "4/5 人（80%）Q2 选择 3~8 分钟，AS-01 成立；1 人选择 15 分钟以上，见开放题备注" | ✅ 合格 |
| "6/8 人在 Q7 勾选'强制看广告'，AS-02 成立；另 2 人主要反感'体力'" | ✅ 合格 |

3. 事项三：亲测同类产品（工具：《04》附表 → 回填《03》第 5 节）

- 选 2 款：开心消消乐（应用商店/微信小程序）、Candy Crush（App Store/Google Play 或网页版）。"羊了个羊"若已下架，注明"已下架，以其他产品替代"并跳过；

- 每款认真玩 10~15 分钟，重点体验并记录：

- 是否需要登录/联网才能玩；

- 广告出现频率（数清楚：约每几局一次）；

- 有没有体力值、如何恢复；

- 一关典型步数与时长（截图记一下）；

- 道具种类、如何获得、是否要花钱；

- 排行榜形态（全网/好友/本地）。

- 记录进《04》附表 → 抄录到《03》第 5 节。

- 目的：把"同类产品有这些痛点"从 AI 检索结论（SRC-B）升级为你亲眼确认的事实，这是 V-03 的"亲测"部分。

4. 事项四：复核参考链接（V-01）

- 打开《01》第 12 章共 6 个链接；

- 逐条检查两件事：① 能否正常打开；② 标题与内容是否和《01》中引用的说法一致（知乎两条若被折叠需登录）；

- 结果写法示例：6/6 链接有效，引用内容与原文一致；知乎第 2 条需登录后查看；

- 若有失效链接：替换或删除《01》中该引用，并在《03》V-01 记录处理方式。

5. 事项五：浏览器存储实测（V-10，约 30 分钟）

用 Chrome 做 4 个小实验（新建标签页打开 about:blank 即可）：

- 测配额数量级：F12 → Console，粘贴执行：

localStorage.setItem('t1','a'.repeat(1024*1024));

localStorage.setItem('t2','a'.repeat(5*1024*1024));

观察第二条是否报 QuotaExceededError，记录报错信息 → 证明存档体量（≤50 KB）远低于配额；

- 查看存储：F12 → Application → Local Storage → 展开当前站点，查看键 t1/t2 与占用字节数，截图；

- 隐私模式：Ctrl+Shift+N 打开无痕窗口，重复步骤 1，记录隐私模式下是否可用/是否更早报错；

- 清缓存丢档：浏览器 设置 → 隐私和安全 → 清除浏览数据（勾选"Cookie 及其他网站数据"）→ 回 F12 确认键 t1/t2 已消失 → 证明"清缓存丢存档"成立。

- 结论写进《03》V-10，格式示例：实测：约 5 MB 报 QuotaExceededError；无痕模式可写入；清除浏览数据后键消失。AS-10 成立（附截图）。

6. 事项六：可用性测试（V-12，实现出可玩版本之后）

- 招募 5 名同学，每人一台手机或电脑，打开游戏，不做任何讲解；

- 任务口令："请玩过第一关"，从打开页面开始计时；

- 通过标准：≤5 分钟通关且全程未求助；

- 记录表：

| 编号 | 用时 | 是否求助 | 卡在哪里 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 判定：≥4/5 通过 → NFR-03a 成立；未达标 → 改进引导/难度后复测；

- 在实现前，《03》V-12 保持"待完成"，注明计划日期，不算造假。

7. 事项七：修订与定稿

- ✅ 已完成：回填《03》V 表、第 4 节 A 表与第 6 节结论（12 项已核实、6 处修订、仅剩 V-12 待实现后补）；

- ✅ 已完成：同步修订《01》AS-01/02/03/04/05/10 及相关需求（记录于《02》M-11、M-12、M-13），来源状态改为"已人工复核/已核实"；

- ✅ 已完成：在《02》追加真实修订记录（轮次 9~13、提示词 P12~P16、修改项 M-11~M-13）；

- ✅ 已完成：三份文档填好署名与日期（邓淇阳 / 2026年9月28日），01/02/03 无遗留占位符；

- 对照 README.md 的"提交前检查清单"逐项打勾（最后一步）。

8. 常见问题（FAQ）

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 找不到 5 个人？ | 最少 3 人也可，但要在《03》注明"小样本（n=3），结论谨慎推广" |
| 问卷星要钱吗？ | 基础版免费，回收份数与题目数限制对课程作业足够 |
| 羊了个羊玩不了？ | 用开心消消乐 + Candy Crush 替代，注明"羊了个羊已下架，以同类产品替代" |
| 时间不够怎么办？ | 最低限度完成：事项 1、2、3、4、5；事项 6 注明"计划实现后完成" |
| 室友的回答和假设相反？ | 这正是核实的价值——如实记录、按 2.4 修订需求，比"全对"更符合评分标准 |
| 问卷结果想不想要我帮你复查？ | 可以：你回填后把《03》发给我，我可帮你做一致性复查（统计数字 vs 结论 vs 《01》修订是否闭环） |